**ČEŠKA OSNOVNA ŠKOLA J. A.KOMENSKOG**

**ČESKÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA J.A. KOMENSKÉHO**

 **DARUVAR**

**KLASA: 406-01/18-01/8**

**URBROJ: 2111/01-26-18-01**

**POZIV ZA DOSTAVU PONUDE**

**za predmet nabave:**

**USLUGA VRŠENJA STRUČNOG NADZORA NAD IZVOĐENJEM RADOVA**

**REKONSTRUKCIJE-DOGRADNJE ZGRADE ČEŠKE OSNOVNE ŠKOLE J.A. KOMENSKOG U DARUVARU**

Postupak se provodi temeljem Internog akta/Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave

Evidencijski broj nabave: JP – 6/2018 Procijenjena vrijednost (bez PDV-a): 70.000,00 kn

Daruvar, lipanj 2018.g.

1. **OPĆI DIO - UPUTE PONUDITELJIMA ZA IZRADU PONUDE**
	1. **PODACI O JAVNOM NARUČITELJU**

 Češka osnovna škola J.A. Komenskog - Česká základní škola J.A. Komenského

Sjedište i adresa: 43500 Daruvar, T.G. Masaryka 5

OIB: 49733748288

Telefon: 043/ 335-848, 043/331-475

Internetska adresa: http://www.os-ceska-jakomenskog-daruvar.skole.hr

e-mail:ured@cos-jakomenskog.hr

Odgovorna osoba naručitelja: Marija Valek, ravnateljica škole

Dokumentacija za prikupljanje ponuda/opći dio, projektna dokumentacija i troškovnik mogu se preuzetna web stranici Naručitelja http://www.os-ceska-jakomenskog-daruvar.skole.hr

* 1. **Evidencijski broj nabave:** JP-6/2018
	2. **POPIS GOSPODARSKIH SUBJEKATA S KOJIMA JE NARUČITELJ U SUKOBU INTERESA**

Sukladno članku 80. ZJN 2016., a vezano uz odredbe članaka 76 . i 77.ZJN 2016. i sprječavanje sukoba interesa, Naručitelj Češka osnovna škola J.A. Komenskog - Česká základní škola J.A. Komenského nije u sukobu interesa ni s jednim gospodarskim subjektom.

* 1. **NAČIN NABAVE:**

## zakon o javnoj nabavi (dalje u tekstu ZJN /2016) sukladno čl.15 ne primjenjuje se za nabavu robe i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000.00( bez PDV –a) te se ovaj postupak provodi temeljem

## Internog akta /Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave

Za ovaj postupak nabave ne primjenjuje se postupak pravne zaštite pred državnom komisijom za kontrolu postupaka javne nabave.

* 1. **PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE:**

**70.000.00 kn**

* 1. **VRSTA UGOVORA**

Ugovor o uslugama.

* 1. **NAVOD PROVODI LI SE ELEKTRONIČKA DRAŽBA**

Sklapanju ugovora o javnoj nabavi neće prethoditi elektronička dražba.

* 1. **OPIS I OZNAKA PREDMETA NABAVE**

Predmet nabave obuhvaća

* Imenovanje nadzornih inženjera odgovarajuće struke za pojedine vrste radova, te imenovanje glavnog nadzornog inženjera koji je odgovoran za cjelovitost i međusobnu usklađenost stručnog nadzora gradnje
* Uvođenje Izvođača radova u posao i organizacija svih učesnika izvođenja radova na zadacima realizacije ugovora
* **Svakodnevnu** nazočnost nadzornih inženjera na objektu i kontinuirani nadzor svih vrsta radova
* **Svakodnevnu** kontrolu i ovjeru građevinskih dnevnika, kontrola i ovjeravanje građevinske knjige, privremenih situacija i konačne situacije, te kontrole izvođenja radova prema projektnoj dokumentaciji i troškovniku, u svemu prema odredbama važećih zakona te drugim posebnim propisima i pravilima struke.
* Izvještavanje naručitelja odmah po saznanju o eventualnim nedostacima i propustima u Projektu i/ili građenju, te bez odlaganja prijedlog mjera njihova otklanjanja.
* Praćenje terminskog i financijskog plana Izvođača radova
* Ovjera i dostava naručitelju situacije Izvođača gradnje u roku od najviše 5 (pet) danapo primitku situacije.
* Jamstvo svojim potpisom i pečatom ovlaštenog inženjerana svakoj ovjerenoj situaciji izvođača potpunost i cjelovitost izvršenih i tako obračunatih radova u pogledu ugovorene (jedinične i/ili ukupne) cijene, ugovorene kvalitete i izvedene količine radova svake pojedine faze izgradnje, sukladno rokovima i iznosima utvrđenim u dinamičkom planu i financijskom planu građenja
* Rješavanje svih eventualnih nejasnoća iz projekta i razrađivati detalje izvedbe s odgovornom osobom Izvođača radova, a uz suglasnost naručitelja
* Izrada završnog izvješća Nadzornog inženjera o radovima čije izvođenje nadzire i dati tehničku pomoć naručitelju pri podnošenju zahtjeva za održavanje tehničkog pregleda predmetnih radova. Sudjelovanje u tehničkom pregledu i osiguranje da se nedostaci, uočeni i evidentirani zapisnikom o održanom tehničkom pregledu, otklone u roku određenom zapisnikom.
* Priprema dokumentacije za okončani obračun radova i primopredaju (naročito u pogledu ugovorene kvalitete, ugovorenog roka i ugovorene cijene) i sudjelovanje u okončanom obračunu i primopredaji
* Sudjelovanje u primopredaji naručitelju funkcionalne cjeline i/ili radova čije izvođenje nadzire, zapisnička konstatacija nedostataka koje je Izvođač dužan otkloniti po primopredaji te nadzor otklanjanja istih i izrada i dostava naručitelju izvješće o njihovu otklanjanju
* Sudjelovanje u završnom pregledu radova na isteku jamstvenog roka te izrada zapisnik o eventualno neotklonjenim nedostacima u jamstvenom roku uključivo nadzor i evidencija nad otklanjanjem tako uočenih nedostataka.
	1. MJESTO IZVOĐENJA RADOVA

Češka osnovna škola J.A. Komenskog , T.G. Masaryka 5, Daruvar

* 1. **ROK IZVRŠENJA PREDMETA NABAVE**

Rok izvršenja predmeta nabave je sukladno trajanju radova koji će se izvoditi .

Očekivani početak radova je sredinom srpnja 2018.g., a planirani završetak u roku 12 mjeseci.

Izvršitelj je predmetne usluge dužan izvršavati tijekom cijelog razdoblja izvođenja radova i tijekom razdoblja jamčevnog roka ugovorenog odredbama ugovora o izvođenju radova do isteka tako utvrđenog jamstvenog roka. Stručni nadzor se vrši uz obvezu trajanja i do okončanja eventualnog pravnog spora u svezi predmetnih radova .

1. **KRITERIJI ZA KVALITATIVNI ODABIR GOSPODARSKOG** **SUBJEKTA**
	1. **Osnove za isključenje gospodarskog subjekta**
		1. Sukladno odredbi članka 251. ZJN 2016, javni naručitelj obvezan je isključiti gospodarskog subjekta iz postupka nabave ako u bilo kojem trenutku tijekom postupka nabave utvrdi da :

1. je gospodarski subjekt koji ima poslovni nastan u Republici Hrvatskoj ili osoba koja je član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora toga gospodarskog subjekta i koja je državljanin Republike Hrvatske pravomoćnom presudom osuđena za:

**a) sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji, na temelju**

– članka 328. (zločinačko udruženje) i članka 329. (počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja) Kaznenog zakona

– članka 333. (udruživanje za počinjenje kaznenih djela), iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

**b) korupciju, na temelju**

– članka 252. (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 253. (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 254. (zlouporaba u postupku javne nabave), članka 291. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 292. (nezakonito pogodovanje), članka 293. (primanje mita), članka 294. (davanje mita), članka 295. (trgovanje utjecajem) i članka 296. (davanje mita za trgovanje utjecajem) Kaznenog zakona

– članka 294.a (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 294.b (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 337. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 338. (zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti), članka 343. (protuzakonito posredovanje), članka 347. (primanje mita) i članka 348. (davanje mita) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

**c) prijevaru, na temelju**

– članka 236. (prijevara), članka 247. (prijevara u gospodarskom poslovanju), članka 256. (utaja poreza ili carine) i članka 258. (subvencijska prijevara) Kaznenog zakona

– članka 224. (prijevara), članka 293. (prijevara u gospodarskom poslovanju) i članka 286. (utaja poreza i drugih davanja) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

**d) terorizam ili kaznena djela povezana s terorističkim aktivnostima, na temelju**

– članka 97. (terorizam), članka 99. (javno poticanje na terorizam), članka 100. (novačenje za terorizam), članka 101. (obuka za terorizam) i članka 102. (terorističko udruženje) Kaznenog zakona

– članka 169. (terorizam), članka 169.a (javno poticanje na terorizam) i članka 169.b (novačenje i obuka za terorizam) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

**e) pranje novca ili financiranje terorizma, na temelju**

– članka 98. (financiranje terorizma) i članka 265. (pranje novca) Kaznenog zakona

– članka 279. (pranje novca) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

**f) dječji rad ili druge oblike trgovanja ljudima, na temelju**

– članka 106. (trgovanje ljudima) Kaznenog zakona

– članka 175. (trgovanje ljudima i ropstvo) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.),

**Za potrebe utvrđivanja gore navedenih okolnosti (iz ove točke 3.1.1.), gospodarski subjekt u ponudi dostavlja Izjavu ( u prilogu) ovjerenu kod javnog bilježnika**

* + 1. **Sukladno odredbi članka 252. ZJN 2016 javni naručitelj obvezan je isključiti gospodarskog subjekta iz postupka nabave ako utvrdi da gospodarski subjekt nije ispunio obveze plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje:**

– u Republici Hrvatskoj, ako ponuditelj ima poslovni nastan u Republici Hrvatskoj, ili

– u Republici Hrvatskoj ili državi poslovnog nastana ponuditelja, ako ponuditelj nema poslovni nastan u Republici Hrvatskoj.

Naručitelj neće isključiti gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave ako mu sukladno posebnom propisu plaćanje obveza nije dopušteno ili mu je odobrena odgoda plaćanja.

**Za potrebe utvrđivanja gore navedenih okolnosti (iz ove točke 3.1.2.), gospodarski subjekt u ponudi dostavlja :**Potvrdu porezne uprave ili drugog nadležnog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta kojom se dokazuje da ne postoje navedene osnove za isključenje.

**Navedene odredbe ove točke (3.1.2.) se odnose i na podugovaratelje.**

Ako Naručitelj utvrdi da postoji osnova za isključenje podugovaratelja, zatražiti će od gospodarskog subjekta zamjenu tog podugovaratelja u primjernom roku, ne kraćem od 5 dana.

* 1. **Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta (uvjeti sposobnosti)**

Gospodarski subjekt u ovom postupku nabave mora dokazati:

* sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti,
* tehničku i stručnu sposobnost.
	+ 1. **Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti**

Javni naručitelj je u ovoj Dokumentaciji o nabavi odredio uvjete za obavljanje profesionalne djelatnosti kojima se osigurava da gospodarski subjekti imaju sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti potrebnu za izvršenje ugovora o javnoj nabavi. Svi uvjeti za obavljanje profesionalne djelatnosti vezani su uz predmet nabave i razmjerni predmetu nabave. U nastavku se navode uvjeti sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti:

* + - 1. ***Gospodarski subjekt mora dokazati upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana.***

Upis u registar dokazuje se odgovarajućim izvatkom iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra u državi članici njegovog poslovnog nastana. Naručitelj ne propisuje starost navedenog dokumenta.

Važeće rješenje nadležnog ministarstva za obavljanje djelatnosti prikupljanja, provjere , propuštanja , ugradnje I servisiranja rashladnih I klimatizacijskih uređaja I opreme te dizalica topline koji sadrže kontrolirane tvari ili fluorirane stakleničke plinove ili o njima ovise, sukladno važećem zakonu.

* + - 1. ***Gospodarski subjekt mora dokazati sposobnost za imenovanje nadzornih inženjera odgovarajuće struke***

Obzirom da se izvodi više vrsta radova te nadzor mora provoditi više nadzornih inženjera odgovarajuće struke, **ponuditelj mora dostaviti izjavu** kojom dokazuje da će imati na raspolaganju minimalno jednog ovlaštenog inženjera arhitekture ili građevine koji će vršiti stručni nadzor nad arhitektonsko – građevinskim radovima, minimalno jednog ovlaštenog inženjera elektrotehnike koji će vršiti stručni nadzor nad elektrotehničkim radovima i instalacijama, te ovlaštenog inženjera strojarstva za nadzor nad strojarskotehničkim radovima i instalacijama

U izjavi ponuditelj mora navesti imena ovlaštenih inženjera te obavezno uz izjavu dostaviti važeće rješenje o upisu u odgovarajuću komoru inženjera za svakog navedenog inženjera.

Ovaj dokaz dostavlja se za sve inženjere koji će sudjelovati u provođenju stručnog nadzora bez obzira radi li se o izvršitelju ili osobama koje on angažira kao podizvoditelje.

Ukoliko će odabrani ponuditelj tijekom izvršenja usluge mijenjati nekoga od inženjera navedenih u ponudi, obvezan je od naručitelja ishoditi suglasnost za isto.

Ukoliko ponuditelj namjerava dati dio ugovora o nabavi u podugovor obvezan je u ponudi:

1. navesti koji dio ugovora namjerava dati u podugovor (predmet ili količina, vrijednost ili postotni udio),

2. navesti podatke o podugovarateljima (naziv ili tvrtka, sjedište, OIB ili nacionalni identifikacijski broj, broj računa, zakonski zastupnici podugovratelja),

Navedeni podaci o podugovoratelju/ima će biti obvezni sastojci ugovora o nabavi.

Ako se dio ugovora o j nabavi daje u podugovor, tada za dio ugovora koji je isti izvršio, Naručitelj neposredno plaća podugovaratelju (osim ako ugovaratelj dokaže da su obveze prema podugovaratelju za taj dio ugovora već podmirene). Ugovaratelj mora svom računu ili situaciji priložiti račune ili situacije svojih podugovaratelja koje je prethodno potvrdio.

Ugovaratelj može tijekom izvršenja ugovora o javnoj nabavi od Naručitelja zahtijevati:

- promjenu podugovaratelja za onaj dio ugovora o nabavi koji je prethodno dao u podugovor,

- uvođenje jednog ili više novih podugovaratelja čiji ukupni udio ne smije prijeći 30% vrijednosti ugovora o nabavi bez poreza na dodanu vrijednost, neovisno o tome je li prethodno dao dio ugovora o javnoj nabavi u podugovor ili ne,

- preuzimanje izvršenja dijela ugovora o nabavi koji je prethodno dao u podugovor.

* + 1. Tehnička i stručna **sposobnost**

Javni naručitelj je odredio uvjete tehničke i stručne sposobnosti kojima se osigurava da gospodarski subjekt ima iskustvo i tehničke resurse potrebno za izvršenje ugovora

Minimalne razine tehničke i stručne sposobnosti koje se zahtijevaju vezane su uz predmet nabave i razmjerne su predmetu nabave. U nastavku se navode uvjeti Tehničke i stručne sposobnosti.

* + - 1. ***Popis izvršenih stručnih radova***

Gospodarski subjekt u ponudi dostavlja Popis izvršenih stručnih nadzora nad izvođenjem istih ili sličnih radova izvršenih u godini u kojoj je započeo postupak nabave i tijekom tri godina koje prethode toj godini odnosno 2018.- 2015.

Popis o izvršenju ugovora sadrži:

* vrijednost ugovorene usluge stručnog nadzora
* datum i mjesto vršenja usluge nadzora
* naziv druge ugovorne strane.
1. VRSTA, SREDSTVA I UVJETI JAMSTVA
	1. Jamstvo za ozbiljnost ponude;

Jamstvo za ozbiljnost ponude na iznos 2 100 kuna dostavlja se u obliku bjanko zadužnice naznačene na iznos do 10.000,00 kn sukladno Pravilniku o obliku i sadržaju bjanko zadužnice (Narodne Novine 115/12, 82/17)

Ovo jamstvo naručitelj će aktivirati u slučaju odustajanja ponuditelja od svoje ponude u roku njezine valjanosti, odbijanja potpisivanja ugovora o nabavi odnosno nedostavljanja jamstva za uredno ispunjenje ugovora.

Naručitelj će vratiti ponuditeljima jamstvo za ozbiljnost ponude neposredno nakon završetka postupka nabave.

* 1. **Jamstvo za uredno izvršenje ugovora**

U roku od 8 (osam) dana od dana potpisa ugovora odabrani ponuditelj je obvezan dostaviti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora za slučaj povrede ugovornih obveza. Jamstvo se dostavlja u obliku bjanko zadužnice na iznos od 10% (deset posto) ugovorenog iznosa.( bez PDV-a)

Nedostavljanje jamstva za uredno ispunjenje ugovora nakon proteka 8 (osam dana) od dana potpisa ugovora predstavlja razlog za trenutni raskid ugovora.

Naručitelj je ovlašten iz jamstva naplatiti sve štete nastale neurednim izvršenjem ugovornih obveza.

1. PODACI O PONUDI
	1. SADRŽAJ, NAČIN IZRADE I NAČIN DOSTAVE PONUDE

Ponuditelj dostavlja ponudu u izvorniku u papirnatom obliku u zatvorenoj omotnici na adresu naručitelja: Češka osnovna škola J.A. Komenskog – Česká základní škola J.A. Komenského, T.G. Masaryka 5, 43500 Daruvar (Tajništvo škole)

**Na omotnici ponude mora biti naznačeno:**

* naziv i adresa Naručitelja;
* naziv i adresa Ponuditelja;
* evidencijski broj nabave;
* naziv predmeta nabave
* naznaka „NE OTVARAJ“.

Ponuda mora sadržavati:

1. popis svih sastavnih dijelova i/ili priloga ponude (sadržaj ponude)
2. u cijelosti popunjen Ponudbeni list /Obrazac ponude
3. jamstvo za ozbiljnost ponude sukladno toč.3.1 DON
4. izvode i dokumente kojima ponuditelj dokazuje da ne postoje obvezni razlozi isključenja,
5. kriteriji za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta/dokazi sposobnosti
6. popunjen, potpisan i ovjeren Prijedlog ugovora

Ponuditelj može do isteka roka za dostavu ponude **pisanom izjavom** odustati od svoje dostavljene ponude. Pisana izjava se dostavlja na isti način kao i ponuda s obveznom naznakom da se radi o odustajanju od ponude. U tom slučaju, neotvorena ponuda se vraća ponuditelju.

Ako je potrebno, Ponuditelji mogu za vrijeme roka za dostavu ponuda zahtijevati dodatne informacije i objašnjenja vezana uz Dokumentaciju za nadmetanje, a javni naručitelj dužan je dodatne informacije i objašnjenja bez odgađanja staviti na raspolaganje na isti način i na istim internetskim stranicama kao i osnovnu dokumentaciju bez navođenja podataka o podnositelju zahtjeva.

* 1. **ELEKTRONIČKA DOSTAVA PONUDE**

Nije dopušteno dostavljanje ponude elektroničkim putem.

* 1. **NAČIN ODREĐIVANJA CIJENE PONUDE**

Cijena ponude mora biti izražena u kunama.

Cijena ponude piše se brojkama.

Cijena ponude izražava se za cjelokupan predmet nabave.

 U cijenu ponude bez PDV-a moraju biti uračunati svi troškovi i popusti koje iziskuje predmet nabave.

Kod ocjene cijena javni naručitelj uzima u obzir usporedne iskustvene i tržišne vrijednosti te sve okolnosti pod kojima će se izvršavati ugovor

* 1. **PREGLED I USPOREDBA PONUDA**

 U postupku pregleda i ocjene ponuda javni naručitelj može pozvati ponuditelje da pojašnjenjem ili upotpunjavanjem u vezi s dokumentima traženim uklone pogreške, nedostatke ili nejasnoće koje se mogu ukloniti što se ne smatra izmjenom ponude. Također, naručitelj može pozvati ponuditelje da pojasne pojedine elemente ponude. Pojašnjenje ne smije rezultirati izmjenom ponude.

* 1. **JEZIK I PISMO PONUDE**

Ponuda se izrađuje na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

Svi dokazi priloženi ponudi moraju biti na hrvatskom jeziku.

* 1. **KRITERIJ ZA ODABIR PONUDE:**

 Kriterij za odabir je najniža cijena.

U slučaju da su dvije ili više valjanih ponuda jednako rangirane prema kriteriju odabira, naručitelj će, sukladno članku 302. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi, odabrati ponudu koja je zaprimljena ranije.

* 1. **ROK VALJANOSTI PONUDE**

Rok valjanosti ponude mora biti najmanje 60 dana od dana krajnjeg roka za dostavu ponuda.

* 1. **DATUM, VRIJEME I MJESTO DOSTAVE PONUDA I OTVARANJA PONUDA**

Adresa na koju se dostavljaju ponude:

**Češka osnovna škola J.A. Komenskog – Česká základní škola J.A. Komenského,**

**T.G. Masaryka 5,**

**43500 Daruvar**

**(Tajništvo škole),**

preporučenom poštom ili osobo u Tajništvu Naručitelja.

Rok za dostavu ponuda je do 05. srpnja 2018.g. do 12:00 sati.

Otvaranje ponuda biti će 06. srpnja 2018. godine u 12h sati u prostorijama Naručitelja.

Otvaranje ponuda neće biti javno .

Naručitelj neće prihvatiti ponudu koja ne ispunjava uvjete vezane uz predmet nabave iz ovog Poziva na dostavu ponude. Ponude pristigle nakon isteka roka za dostavu ponuda neće se otvarati, obilježavaju se kao zakašnjelo pristigle ponude te se odmah vraćaju gospodarskim subjektima koji su ih dostavili.

# Obrazac 1

**PONUDBENI LIST/OBRAZAC PONUDE**

NARUČITELJ:

Češka osnovna škola J.A. Komenskog – Česká základní škola J.A. Komenského, T.G. Masaryka 5, 43500 Daruvar, OIB:49733748288

PONUDITELJ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(naziv ponuditelja)

Sjedište, adresa,OIB: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Broj računa:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ponuditelj je u sustavu PDV-a: DA NE (zaokružiti)

Adresa e-pošte:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Kontakt osoba ponuditelja: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Broj telefona: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Broj mobitela: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Broj faksa: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Broj ponude: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Predmet nabave:

USLUGA VRŠENJA STRUČNOG NADZORA NAD IZVOĐENJEM RADOVA REKONSTRUKCIJE – DOGRADNJE ZGRADE ČEŠKE OSNOVNE ŠKOLE J.A. KOMENSKOG U DARUVARU

Evidencijski broj nabave JP-6/2018

**Cijena ponude bez PDV-a: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Iznos PDV-a:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**(ne ispunjava se ukoliko ponuditelj nije u sustavu PDV-a)**

**Cijena ponude s PDV-om:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**(ukoliko ponuditelj nije u sustavu PDV-a upisuje se cijena ponude bez PDV-a)**

**Rok valjanosti ponude:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

U \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018. god.

M.P.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(potpis ponuditelja)

**OBRAZAC 2**

Temeljem čl. 265. st. 2. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine", br. 120/16), u svezi sa čl. 251. st. 1. dajem

**IZJAVU**

kojom ja \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (ime i prezime)

iz \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (prebivalište i adresa stanovanja)

broj osobne iskaznice \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_izdane od\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

kao osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje pravne osobe

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(naziv i sjedište gospodarskog subjekta, OIB)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

pod materijalnom, moralnom i kaznenom odgovornošću izjavljujem

**1.** za sebe i gospodarski subjekt koji ima poslovni nastan u Republici Hrvatskoj, da protiv mene osobno niti protiv gospodarskog subjekta kojeg zastupam nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za jedno ili više sljedećih kaznenih dijela:

a) sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji, na temelju

– članka 328. (zločinačko udruženje) i članka 329. (počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja) Kaznenog zakona.

– članka 333. (udruživanje za počinjenje kaznenih djela), iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.).

 b) korupciju, na temelju

– članka 252. (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 253. (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 254. (zlouporaba u postupku javne nabave), članka 291. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 292. (nezakonito pogodovanje), članka 293. (primanje mita), članka 294. (davanje mita), članka 295. (trgovanje utjecajem) i članka 296. (davanje mita za trgovanje utjecajem) Kaznenog zakona.

– članka 294.a (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 294.b (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 337. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 338. (zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti), članka 343. (protuzakonito posredovanje), članka 347. (primanje mita) i članka 348. (davanje mita) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.).

 c) prijevaru, na temelju

– članka 236. (prijevara), članka 247. (prijevara u gospodarskom poslovanju), članka 256. (utaja poreza ili carine) i članka 258. (subvencijska prijevara) Kaznenog zakona.

– članka 224. (prijevara), članka 293. (prijevara u gospodarskom poslovanju) i članka 286. (utaja poreza i drugih davanja) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.).

 d) terorizam ili kaznena djela povezana s terorističkim aktivnostima, na temelju

– članka 97. (terorizam), članka 99. (javno poticanje na terorizam), članka 100. (novačenje za terorizam), članka 101. (obuka za terorizam) i članka 102. (terorističko udruženje) Kaznenog zakona.

– članka 169. (terorizam), članka 169.a (javno poticanje na terorizam) i članka 169.b (novačenje i obuka za terorizam) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.).

 e) pranje novca ili financiranje terorizma, na temelju

– članka 98. (financiranje terorizma) i članka 265. (pranje novca) Kaznenog zakona.

– članka 279. (pranje novca) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.).

 f) dječji rad ili druge oblike trgovanja ljudima, na temelju

– članka 106. (trgovanje ljudima) Kaznenog zakona.

– članka 175. (trgovanje ljudima i ropstvo) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.), ili

**2.** da protiv gospodarskog subjekta koji nema poslovni nastan u Republici Hrvatskoj ili osobe koja je član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora toga gospodarskog subjekta i koja nije državljanin Republike Hrvatske nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za kaznena djela iz točke 1. podtočaka od a) do f) ove izjave i za odgovarajuća kaznena djela koja, prema nacionalnim propisima države poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno države čiji je osoba državljanin, obuhvaćaju razloge za isključenje iz članka 57. stavka 1. točaka od (a) do (f) Direktive 2014/24/EU.

U \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_. godine

M.P.

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 ( potpis ponuditelja)

# Obrazac 3

**Naziv gospodarskog subjekta**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Adresa gospodarskog subjekta**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**OIB gospodarskog subjekta**

**IZJAVA O PRIHVAĆANJU OPĆIH I POSEBNIH UVJETA**

Ovom izjavom potvrđujem da su mu poznate odredbe iz Dokumentacije/poziva za nadmetanje u postupku nabave za:

USLUGA VRŠENJA STRUČNOG NADZORA NAD IZVOĐENJEM RADOVA REKONSTRUKCIJE –

DOGRADNJE ZGRADE ČEŠKE OSNOVNE ŠKOLE J.A. KOMENSKOG U DARUVARU

 Evidencijski broj nabave JP-6/2018

da iste prihvaćam i da ću predmet nabave obaviti u skladu s tim odredbama i za cijene koje sam naveo u ponudi.

U \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2018.

M.P.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(potpis ponuditelja)

**OBRAZAC 4**

**PRIJEDLOG UGOVORA**

**Češka osnovna škola J.A. Komenskog - Česká základní škola J.A. Komenského, Daruvar, T.G. Masaryka 5, OIB: 49733748288,** koju zastupa ravnateljica Marija Valek, mag. educ. bohem et mag. paed.

(u daljnjem tekstu: Naručitelj)

i

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (u danjem tekstu: Izvršitelj), sklopili su

# UGOVOR broj:

**za vođenje stručnog nadzora nad izvođenjem radova rekonstrukcije – dogradnje zgrade Češke osnovne škole J.A. Komenskog u Daruvaru**

## Predmet Ugovora

Članak 1.

Predmet ovog ugovora je pružanje stručnog nadzora nad izvođenjem radova na rekonstrukciji – dogradnje zgrade Češke osnovne škole J.A. Komenskog u Daruvaru (u daljnjem tekstu: usluga) koja obuhvaća:

* **Svakodnevno** nadzirati provedbu izvođenja radova sukladno projektnoj dokumentaciji, tehničkim rješenjima, tehničkim opisima i uputama iz projektne dokumentacije, u svemu prema odredbama Zakona o gradnji, Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje, drugim važećim zakonima te drugim posebnim propisima i pravilima struke.
* Sudjelovanje u pripremnim aktivnostima, zajedno s Investitorom i Izvođačem radova, posebno u izradi prijedloga organizacije gradilišta i usklađenja terminskog plana,
* Uvođenje izvođača u posao putem upisa u Građevinski dnevnik,
* Maksimalno i u potpunosti štićenje interesa Naručitelja, pri tom ne dovodeći u pitanje pravila struke i ne kršeći pozitivne zakonske propise,
* Koordiniranje radom svih sudionika u izvođenju radova,
* Na zahtjev Naručitelja održavati sastanke s ovlaštenim predstavnicima izvođača radova i naručitelja o stanju radova i njihovog izvođenja,
* Kontrolirati koliki dio Ugovora izvršavaju podugovaratelji (predmet ili količina, vrijednost ili postotni udio) i paziti da taj udio ne premaši udio naveden u Ugovoru o izvođenju radova, te kod mogućeg traženja uvođenja jednog jednog ili više novih podugovaratelja voditi računa o ukupnom udjelu podugovaratelja uvedenih tijekom izvršenja Ugovora, s obzirom da ukupni udio ne smije prijeći 30% vrijednosti ugovora o javnoj nabavi bez poreza na dodanu vrijednost, neovisno o tome je li izvođač radova prethodno dao dio Ugovora o javnoj nabavi u podugovor ili nije,
* S izvođačem radova raspravlja probleme vezane za gradilište i o svim značajnim problemima odmah upoznaje predstavnika Naručitelja,
* Davanje tumačenja eventualnih nejasnoća iz projektno-tehničke dokumentacije i rješavanje pojedinih tehničkih detalja iz Projekta,
* Kontrolu kvalitete ugrađenih materijala i opreme (vizualni pregled i pregled dokumentacije kojom izvoditelj dokazuje kvalitetu), prisustvovanje kod uzimanja uzoraka za ispitivanje, preuzimanje opreme, po potrebi, organiziranje kontrolnih ispitivanja,
* Odmah po saznanju o eventualnim nedostacima i propustima u Projektu i/ili građenju izvijestiti Naručitelja te bez odlaganja predložiti način njihova otklanjanja,
* Ažurno praćenje i kontrola unošenja podataka u građevinski dnevnik i ovjeravanje građevinskog dnevnika,
* Ovjeravati i dostavljati Naručitelju situacije Izvođača radova u roku od najviše 5 (pet) danapo primitku situacije,
* Izvršitelj jamči svojim potpisom i pečatom ovlaštenog inženjerana svakoj ovjerenoj situaciji Izvođača potpunost i cjelovitost izvršenih i tako obračunatih radova u pogledu ugovorene (jedinične i/ili ukupne) cijene, ugovorene kvalitete i izvedene količine radova svake pojedine faze izgradnje, sukladno rokovima i iznosima utvrđenim u dinamičkom planu i financijskom planu građenja iz Ugovora o građenju,
* S odgovornom osobom Izvođača radova, a uz suglasnost Naručitelja, rješavati sve eventualne nejasnoće iz projekta i razrađivati detalje izvedbe,
* Kontroliranje, korigiranje i ovjeravanje građevinske knjige i privremenih i okončane situacije,
* Kontroliranje, korigiranje i ovjeravanje analize cijena naknadnih i nepredviđenih radova te na izvođačev zahtjev za odobrenjem izvođenja istih sa pisanim obrazloženjem i analizom cijene, ovjerava zahtjev i upućuje ga Naručitelju na odobrenje,
* Praćenje i analiziranje napredovanja radova prema terminskom planu izvođenja radova, kontroliranje da li gradilište raspolaže s radnicima odgovarajuće kvalifikacijske strukture i odgovarajućom mehanizacijom,
* Kontroliranje međurokova i dr. te interveniranje u slučaju odstupanja od plana pismenim upozorenjem izvođaču radova i obavještavanjem Naručitelja,
* Pravodobno, a najmanje jednom mjesečno, podnošenje Naručitelju pismenog izvješća o stanju radova, u vezi s trošenjem sredstava, rokovima i kvalitetom izvedenih radova,
* Kontroliranje izvršenja svih ugovornih obveza izvođača radova,
* Sudjelovanje u rješavanju eventualnih izmjena u projektu, u suradnji s projektantom,
* Pismeno obavještavanje Naručitelja o završetku radova i datumu primopredaje,
* Dostavljanje Naručitelju računske analize s obrazloženjem i prijedlogom iznosa koji bi eventualno trebalo zadržati u okončanoj situaciji, do otklanjanja svih nedostataka i uručenja sve potrebne dokumentacije,
* Dostavljanje analize, obrazloženja i prijedloga aktiviranja ugovorne kazne prema izvođaču radova zbog mogućeg prekoračenja ugovorenog roka izvođenja radova,
* Izraditi završno izvješće Nadzornog inženjera o radovima čije izvođenje nadzire i dati tehničku pomoć Naručitelju pri podnošenju zahtjeva za održavanje tehničkog pregleda predmetnih radova, sve u svrhu pravodobne priprema zahtjeva za izdavanje uporabne dozvole (uključivo planiranje vremena potrebnog za tehnički pregled po prethodnoj pisanoj obavijesti izvođača o spremnosti radova za tehnički pregled i kontrola pisane izjave izvođača o izvedenim radovima i uvjetima održavanja građevine te priprema svih podataka o sudionicima u gradnji)
* Sudjelovati u tehničkom pregledu i osigurati da se nedostaci, uočeni i evidentirani zapisnikom o održanom tehničkom pregledu, otklone u roku određenom zapisnikom.
* Izrađivanje prijedloga okončanog obračuna radova, ranijih izvještaja i analize, sređivanje dokumentacije na gradilištu, primopredaje i okončanog obračuna, te izrađivanje završnog izvještaja nadzornih inženjera o izvedenim radovima,
* Sudjelovati u primopredaji Naručitelju funkcionalne cjeline i/ili radova čije izvođenje nadzire, zapisnički konstatirati nedostatke koje je Izvođač dužan otkloniti po primopredaji te nadzirati otklanjanje istih i izraditi i dostaviti Naručitelju izvješće o njihovu otklanjanju
* Sudjelovati u završnom pregledu radova na isteku jamstvenog roka te izraditi zapisnik o eventualno neotklonjenim nedostacima u jamstvenom roku uključivo nadzor i evidencija nad otklanjanjem tako uočenih nedostataka,
* Ostale poslove stručno-tehničkog nadzora sukladno Zakonu o gradnji ( NN broj: 153/13, 20/17) i Pravilniku o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, obrascu, uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika, te o sadržaju završnog izvještaja nadzornog inženjera (NN broj: 111/14, 107/15, 20/17).

Naručitelj naručuje, a Izvršitelj preuzima Uslugu iz čl. 1. Ugovora, u svemu prema Pozivu na dostavu ponude Naručitelja, ponudi Izvršitelja broj: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ od \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ godine, te Troškovniku, koji su sastavni dio ovog Ugovora.

### **Sadržaj radova**

Članak 2.

Izvršitelj je dužan izvršavati Uslugu u skladu sa Zakonom o gradnji, Zakonom o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje i drugim posebnim zakonima i propisima koji reguliraju ovo područje, te odredbama ovog Ugovora.

Izvršitelj je dužan donijeti rješenja o imenovanju nadzornih inženjera za pojedine poslove stručnog nadzora, uz prethodno za to dobivenu suglasnost Naručitelja. Izvršitelj je dužan dostaviti dokaze o osiguranju o odgovornosti, za imenovane nadzorne inženjere, sukladno Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje.

Izvršitelj je obvezan provoditi i sve odredbe između Naručitelja i Izvođača, u kojima se izričito ili implicitno traži djelovanje Nadzornog inženjera.

Članak 3.

Izvršitelj je obavezan sve radove iz članka 2. izvršiti kvalitetno i stručno, u skladu s interesima Naručitelja, pravilima struke i odredbama Zakona o obveznim odnosima i Zakona o prostornom uređenju i gradnji.

**Prava i obveze izvršitelja**

Članak 4.

Izvršitelj se obvezuje da će poslove stručnog nadzora iz članka 1. ovog Ugovora obavljati pažnjom dobrog gospodarstvenika, koja odgovara prirodi ugovorenog posla, sukladno Zakonu o gradnji , ostalim pozitivnim propisima koji reguliraju pružanje usluge stručnog nadzora, te pravilima i standardima struke.

Članak 5.

Izvršitelj se obvezuje izvršavati usluge stručno i kvalitetno, u skladu sa Zakonom o gradnji (NN, br. 153/13 i 20/17), Zakonom o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN, br. 78/15), Zakonom o obveznim odnosima (NN, br. 35/05, 41/08, 125/11 i 78/15), Pravilnikom o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, obrascu, uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog izvještaja nadzornog Izvršitelja (NN, br. 111/14, 107/15 i 20/17), Zakonom o radu (Novine br. 93/2014, 127/2017), Ugovorom o izvođenju radova čije izvršenje Izvršitelj nadzire, i ostalim zakonima i drugim propisima koji uređuju područja stručnog nadzora i građenja, podzakonskim aktima, te svim odgovarajućim važećim tehničkim normativima i pravilima struke.

Za glavnog nadzornog inženjera imenuje se \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dok će tim ovlaštenih nadzornih inženjera činiti:

* ovlašteni inženjer građevinarstva/arhitekture,
* ovlašteni inženjer elektrotehnike i
* ovlašteni inženjer strojarstva.

 Glavni nadzorni inženjer odgovoran je za cjelovitost i međusobnu usklađenost stručnog nadzora, te komunikaciju s Naručiteljem.

Izvršitelj je dužan poslove iz ovog Ugovora obavljati pažnjom koja odgovara prirodi ugovorenog posla. Izvršitelj je dužan brinuti se da se radnje na gradilištu kao i isporuke i montaža odvijaju u najkraćem roku sukladno operativnom terminskom i financijskom planu. Izvršitelj je obvezan izvijestiti Naručitelja ukoliko uoči odstupanja ili eventualno moguća odstupanja od aktualnog terminskog plana nastala uslijed promjena ugovorenih količina radova ili nekih ostalih utjecaja na projekt.

Izvršitelj je obvezan ovjeravati sve zahtjeve za promjenama ukoliko postoji potreba za izvođenjem istih i ukoliko ih odobri Naručitelj. Izvršitelj je obvezan obavijestiti Naručitelja ukoliko postoji upis zahtjeva za promjenama u građevinskom dnevniku koje bi na bilo koji način mogle utjecati na ukupne troškove, rok ili kvalitetu.

Izvršitelj je odgovoran Naručitelju za stvarnu štetu do koje bi došlo zbog njegovih propusta u obavljanju usluga iz ovog Ugovora, a temeljem Pravilnika Komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu.

Izvršitelj će u svako doba djelovati nepristrano u skladu s kodeksom ponašanja svoje profesije kao i s potrebnom diskrecijom. Izvršitelj će poduzeti sve potrebne radnje i/ili mjere da spriječi ili prekine svaku situaciju koja bi mogla ugroziti nepristranost i objektivnost njegovog postupanja.

Izvršitelj je obvezan u obavljanju Usluga po ovom Ugovoru zastupati interese Naručitelja. Izvršitelj će sve informacije u vezi s Uslugama i projektom davati isključivo Naručitelju. Izvršitelj je obvezan postupiti po svim osnovanim primjedbama i zahtjevima Naručitelja. Osnovanim primjedbama i zahtjevima Naručitelja smatraju se one primjedbe i zahtjevi koji imaju za cilj ispunjenje obveza Izvršitelja po ovom Ugovoru.

Ako bilo koji nepredviđeni događaj, djelovanje ili previd, izravno ili neizravno ometaju izvršavanje Ugovora, bilo djelomično ili u potpunosti, Izvršitelj će bez odgode i na vlastitu inicijativu obavijestiti Naručitelja. Obavijest mora uključivati opis problema, datum njegovog nastanka i mjere koje je Izvršitelj poduzeo ili namjerava poduzeti kako bi problem uklonio i osigurao potpunu usklađenost sa svojim obvezama iz Ugovora.

Češka osnovna škola J.A. Komenskog Daruvar tijekom pružanja usluga mora nesmetano funkcionirati u obavljanju svoje djelatnosti. Uzimajući u obzir da je lokacija zahvata izvan i unutar zgrade Škole, koja nesmetano mora funkcionirati, Izvršitelj je obvezan sve aktivnosti koordinirati s predstavnikom Naručitelja.

Izvršitelj nema pravo samostalno odobravati Izvođaču radova, koji su predmet nadzora po ovom Ugovoru, produljenje roka završetka radova, povećanje ugovorne cijene niti ima pravo odobravati bilo kakve promjene ili odstupanja od projektno-tehničke dokumentacije, odnosno izmjene Ugovora o izvođenju radova bez prethodne pisane suglasnosti Naručitelja.

Članak 6.

Izvršitelj je obvezan u pružanju Usluga po ovom Ugovoru angažirati ovlaštene Nadzorne inženjere i druge osobe s odgovarajućom stručnom spremom i radnim iskustvom na obavljanju poslova koji su predmet ovog Ugovora, sukladno Zakonu.

Izvršitelj će u roku od 10 (deset) dana od potpisa Ugovora dostaviti Naručitelju popis osoblja za obavljanje Usluga. U popisu osoblja moraju biti upisani Nadzorni inženjeri. Popis osoblja za obavljanje Usluga činit će sastavni dio ovog Ugovora.

Ako bude potrebno iz opravdanih razloga zamijeniti nekoga od osoblja, Izvršitelj će, u najkraćem mogućem roku osigurati zamjensku osobu istih ili boljih stručnih kvalifikacija, iskustva i sposobnosti. Troškovi zamjene osoblja Izvršitelja terete Izvršitelja.

Glavni Nadzorni inženjer odgovoran je za cjelovitost i međusobnu usklađenost obavljanja usluga Nadzornih inženjera.

Nadzorni inženjeri će svoje obveze, dužnosti i odgovornosti izvršavati prema Zakonu bez obzira da li jesu ili nisu izrijekom navedene u ovom Ugovoru.

Članak 7.

Izvršitelj se obvezuje kontrolirati sukladnost izrade i ugradnje građevnih proizvoda, materijala i uređaja prema projektu i programima kontrole i osiguranja kvalitete.

Izvršitelj je u obvezi na svoj trošak provesti kontrolna ispitivanja radova, materijala i postrojenja sukladno potrebi. Kontrolna ispitivanja se smiju obavljati samo u za to ovlaštenom laboratoriju.

Ukoliko se kontrolnim ispitivanjem dokaže da su rezultati ispitivanja koje je proveo Izvođač nesukladni, troškove takvih kontrolnih ispitivanja podmirit će Izvođač tako da mu se to odbije od iznosa situiranih radova.

Članak 8.

Ukoliko Izvršitelj propusti izvršiti neke obveze iz ovog Ugovora, predstavnik Naručitelja će putem pisane obavijesti zatražiti od Izvršitelja da ispuni obvezu u dodatnom primjerenom roku.

Naručitelj ima pravo raskinuti Ugovor ukoliko Izvršitelj:

* ne postupi prema obavijesti sukladno prethodnom stavku;
* svojom radnjom ili propustom prouzroči zastoj ili usporenje izvođenja radova koji su predmet pružanja Usluga po ovom Ugovoru;
* odbija ili zanemaruje provesti naloge koje mu daje Naručitelj;
* nije u mogućnosti dati prikladnu zamjenu za nekog od osoblja Izvršitelja;
* u drugim slučajevima kršenja Ugovora predviđenim Ugovorom ili Zakonom.

 U slučaju raskida Ugovora iz razloga navedenih u st. 2. ovog članka Naručitelj će platiti Izvršitelju samo izvršene usluge umanjene za troškove i štetu koju Naručitelj trpi zbog raskida Ugovora.

Nakon raskida, Naručitelj može sklopiti bilo koji ugovor s trećom osobom, u kojem slučaju je Izvršitelj dužan naknaditi štetu koja Naručitelju nastane zbog sklapanja novog ugovora o nabavi usluga, uključujući naknadu štete koji nastane zbog razlike u vrijednosti nabave.

Izvršitelj ima pravo raskinuti ovaj Ugovor ako Naručitelj dosljedno propušta vršiti svoje obveze i nakon opetovanih opravdanih i prihvatljivih pismenih upozorenja od strane Izvršitelja.

Članak 9.

Neće se smatrati da ijedna strana krši svoje obveze prema Ugovoru ako je izvršavanje takvih obveza spriječeno okolnostima više sile do kojih dođe nakon što Ugovor stupi na snagu.

Izraz viša sila, kao što ga se ovdje koristi, pokriva sve nepredviđene događaje koji onemogućuju Izvršitelja u izvršenju Usluga, a koji nisu pod kontrolom bilo koje strane te koje ispravno postupanje obiju strana ne može prevladati. Bez obzira na odredbe Ugovora, Izvršitelj neće biti odgovoran zbog kršenja ili neizvršenja Ugovora u opsegu u kojem je kršenje ili neizvršenje Ugovora rezultat događaja više sile.

Članak 10.

 Izvršitelj će poduzeti sve potrebne mjere kako bi spriječio ili prekinuo bilo koju situaciju koja bi mogla kompromitirati nepristrano i objektivno izvršenje Ugovora kao posljedica sukoba interesa. Sukob interesa može predstavljati izravni ili neizravni financijski, gospodarski ili bilo koji drugi osobni interes koji bi mogao štetno utjecati na nepristranost i neovisnost Izvršitelja u ispunjavanju ugovornih obveza.

 Izvršitelj će bez odgode obavijestiti Naručitelja o svakoj opasnosti od nastanka sukoba interesa koja se pojavi tijekom izvršenja Ugovora te će poduzeti sve potrebne radnje i/ili mjere za sprječavanje ili okončanje bilo koje takve situacije koja može ugroziti nepristranost i objektivnost postupanja ugovornih strana pri izvršenju Ugovora.

Članak 11.

 Izvršitelj je obvezan Naručitelju dostaviti završni izvještaj najkasnije 30 (trideset) dana nakon ovjere okončanog obračuna. Naručitelj će Izvršitelju najkasnije 7 (sedam) dana od zaprimanja završnog izvještaja dati pisano očitovanje, odnosno izvještaj odobriti ili dostaviti primjedbe na izvještaj. Ukoliko se Naručitelj ne očituje u navedenom roku, smatrat će se da je izvještaj odobren.

 U slučaju da Naručitelj utvrdi da Izvršitelj nije izvršio sve usluge koje su predmet Ugovora ili je iste izvršio neuredno, Naručitelj će uz obrazloženje odbiti završni izvještaj, te naložiti Izvršitelju da uredno ispuni svoje obveze.

 Odobrenjem završnog izvještaja Naručitelj prihvaća ispunjenje aktivnosti koje su predmet Ugovora, ali se time Izvršitelj ne oslobađa odgovornosti za naknadu štete, odnosno naknadu nastalih troškova Naručitelju koji bi nastali kao posljedica Izvršiteljevih propusta u izvršenju ugovora odnosno Izvršiteljeva postupanja protivno odredbama ovog Ugovora, protivno pozitivnim propisima ili pravilima struke.

### **Rokovi izrade**

Članak 12.

Izvršitelj se obvezuje započeti s Uslugom danom uvođenja u posao od strane Naručitelja, te je obavljati prema ugovorenim rokovima između Naručitelja i Izvođača radova nad kojima se vrši usluga ( u daljnjem tekstu: Izvođač radova).

Predviđeni rok dovršetka radova nakon kojima se vrši usluga je 12 mjeseci od dana uvođenja u posao.

Izvršitelj se obvezuje da će pružanje usluge , a bez posebne naknade obavljati i dulje ukoliko dođe do produžetka roka izvođenja i primopredaje izvedenih radova.

### **Cjenik i rokovi plaćanja**

Članak 13.

Ugovorne stranke suglasno utvrđuju cijenu za pružanje usluge stručnog nadzora iz članka 2. Ugovora kako slijedi:

Ukupna ugovorena cijena usluga bez PDV-a: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ kuna.

Iznos PDV-a ( 25%):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ kuna.

Ukupna cijena ponude s PDV-om:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ kuna.

Naručitelj se obvezuje usluge stručnog nadzora izvođenja radova REKONSTRUKCIJE-DOGRADNJE ZGRADE ČEŠKE OSNOVNE ŠKOLE J.A. KOMENSKOG U DARUVARU platiti u roku od 30 dana od dana primitka valjanog računa za izvršene usluge. Uz račun mora biti priloženo i Završno izvješće nadzornog inženjera.

Izvršitelj ne smije bez suglasnosti Naručitelja svoja potraživanja prema Naručitelju po ovom Ugovoru prenositi na treće osobe.

**Jamstvo**

Članak 14.

Pružatelj usluge se obvezuje u roku od 8 (osam) dana od dana potpisa ugovora dostaviti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora za slučaj povrede ugovornih obveza. Jamstvo se dostavlja u obliku bjanko zadužnice na iznos od 10% (deset posto) ugovorenog iznosa( bez PDV-a).

Nedostavljanje jamstva za uredno ispunjenje ugovora nakon proteka 8 (osam dana) od dana potpisa ugovora predstavlja razlog za trenutni raskid ugovora.

Naručitelj je ovlašten iz jamstva naplatiti sve štete nastale neurednim izvršenjem ugovornih obveza.

**Ugovorna kazna**

Članak 15.

U slučaju da dođe do produženja roka građenja zbog propusta ili krivnje Izvršitelj, Naručitelj ima pravo na ugovornu kaznu u visini od 2‰ ( dva promila) od ugovorene cijene nadzora za svaki dan zakašnjenja s time da ukupan iznos ugovorne kazne ne može biti veći od 10% ( deset posto) od ugovorene cijene nadzora.

### **Ostale odredbe**

Članak 16.

Izmjene i dopune ovog Ugovora valjane su samo ako su sačinjene u pisanom obliku.

Članak 17.

Ugovorne strane su suglasne da će eventualne sporove u vezi izvršenja ovog Ugovora nastojati riješiti mirnim putem, a ako to ne bude moguće spor će se rješavati na nadležnom sudu.

Članak 18.

Ovaj ugovor sastavljen je u 4 (četiri) istovjetna primjerka, po 2 (dva) za svaku ugovornu stranu.

Članak 19.

Ugovor stupa na snagu danom potpisa ugovornih strana.

U Daruvaru, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018. godine

Naručitelj: Izvršitelj:

Češka osnovna škola J.A. Komenskog

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ravnateljica Marija Valek, mag. educ. bohem et mag. paed.